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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


     Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2020


BÁO CÁO

Kết quả điều tra vụ tai nạn lao động xảy ra lúc 08 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 12 năm 2019 tại công trình Trung tâm thương mại VinHomes Grand Park, (địa chỉ: phường Long Bình – phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9), làm chết ông Phạm Văn Gia (sinh năm 1971) là công nhân của Công ty TNHH Xây dựng NĐT và T khi đang làm việc tại công trình.
​​​​​​​​​​​​​​

Kính gửi: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Thực hiện Quyết định số 5669/QĐ-SLĐTBXH ngày 25/02/2020 của Giám đốc Sở Lao động - TBXH Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Đoàn điều tra vụ tai nạn lao động xảy ra lúc 08 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 12 năm 2019 tại công trình Trung tâm thương mại VinHomes Grand Park, địa chỉ: phường Long Bình – phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9,  Thành phố Hồ Chí Minh làm chết ông Phạm Văn Gia (sinh năm 1971) là công nhân của Công ty TNHH Xây dựng NĐT và T khi đang làm việc tại công trình. 
Sau quá trình điều tra vụ tai nạn nêu trên, Đoàn điều tra tai nạn lao động báo cáo kết quả điều tra như sau:
I. Tên đơn vị để xảy ra tai nạn lao động: 

Công ty TNHH Xây dựng NĐT và T. 

· Địa chỉ: phòng 301, số 79, đường A4, Phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

· Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, mã số doanh nghiệp: 0310839155 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 10/5/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 20/9/2017.

· Người đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Đức Thắng - Chức danh: Giám đốc.
II. Sơ lược lý lịch người bị nạn:

- Họ tên: Phạm Văn Gia
      - Giới tính: Nam     - Sinh năm 1971 (48 tuổi).

- Hộ khẩu thường trú: xã Long Bình, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

- Hoàn cảnh gia đình: Có vợ và 02 con.

- Nghề nghiệp: Công nhân xây dựng.

- Nơi làm việc: Công trình xây dựng VinHomes Grand Park – Trung tâm thương mại, địa chỉ: phường Long Bình – phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9.

- Mức lương: 300.000 đồng/ngày (tương đương 7.800.000 đồng/tháng).

- Thời gian làm việc tại công trình: 17 ngày (từ ngày 18/12/2019).

- Hợp đồng lao động: Hợp đồng thời hạn dưới 01 tháng.

- Tham gia BHXH: Chưa tham gia.
- Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động: Đã được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định.

- Đơn vị quản lý người bị nạn: Công ty TNHH Xây dựng NĐT và T, địa chỉ: phòng 301, số 79, đường A4, Phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
III. Thông tin về tai nạn:

· Tai nạn xảy ra: 08 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 12 năm 2019.

· Nơi xảy ra tai nạn lao động: Công trình xây dựng VinHomes Grand Park – Trung tâm thương mại (địa chỉ: phường Long Bình – phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh).

· Thời gian bắt đầu ca làm việc: 07 giờ 30 phút.

· Số giờ làm việc đến khi xảy ra tai nạn: 60 phút.

IV. Diễn biến vụ tai nạn lao động:

Công trình xây dựng VinHomes Grand Park – Trung tâm thương mại, địa chỉ: phường Long Bình – Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty cổ phần phát triển thành phố Xanh (địa chỉ trụ sở chính: 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh) làm chủ đầu tư. Công trình bắt đầu thi công từ ngày 01/7/2019.

Ngày 25/5/2019 Công ty cổ phần phát triển thành phố Xanh ký Hợp đồng số 2505/2019/HDTC/BTCT-HTCB-TTTM/TPX-CTC với Công ty cổ phần Xây dựng COTECCONS (địa chỉ trụ sở chính: 236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) thi công hạng mục bê tông cốt thép và hoàn thiện mặt ngoài Trung tâm thương mại thuộc dự án Vincity Grand Park.
Ngày 01 tháng 8 năm 2019, Công ty cổ phần Xây dựng COTECCONS ký hợp đồng thầu phụ số: C19.016-02/TP/030 với Công ty TNHH Xây dựng NĐT và T giao khoán phần nhân công thi công kết cấu bê tông cốt thép công trình. 

Ngày 02 tháng 8 năm 2019, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng NĐT và T ký quyết định số: 36/2019/QĐ về việc thành lập Ban chỉ huy công trường; Quyết định số: 30/2019-QĐ ngày 02/7/2019 về việc Bổ nhiệm ông Võ Văn Phúc làm Chỉ huy trưởng công trình và Quyết định số: 35/2019/QĐ ngày 02/8/2019 về việc Bổ nhiệm ông Trần Hoàng Thanh Tân làm Giám sát an toàn lao động. Tại công trình ông Võ Văn Phúc là người tuyển dụng, ký hợp đồng lao động với người lao động làm việc tại công trình.

Ngày 24 tháng 12 năm 2019, đội thi công gia công và lắp dựng thép do ông Trần Thanh Tú - Đội trưởng và 05 công nhân (công nhân: Trần Thị Muội; Trương Văn Tính; Trần Thanh Toàn; Võ Văn Nhí và Phạm Văn Gia – nạn nhân) thực hiện công việc gia công và lắp đặt cốt thép cột của tầng hầm, trong đó công nhân Trần Thanh Tú và Phạm Văn Gia gia công thép tại bãi gia công thép trên mặt đất, còn lại các công nhân: Tính, Toàn, Nhí, Muội lắp dựng cốt thép đai cột tại tầng hầm B2 (cách bãi gia công thép khoảng 20 mét).

Sáng ngày 24/12/2019, sau khi được phổ biến công tác an toàn lao động, nhóm công nhân bắt đầu làm việc từ 08 giờ, đến khoảng 08 giờ 30 phút công nhân Gia lấy một số vòng thép đai của cột (kích thước ø10mm, được uốn thành các vòng tròn đường kính D=60cm) từ bãi gia công thép chui qua khu vực lan can rào, chắn tạm (được căng bằng dây mềm, cao khoảng 1,2m cạnh bãi gia công cốt thép) và di chuyển lên trên khung dầm I kim loại (phía trong hố móng tầng hầm của hệ shoring) để thả từ trên xuống tầng hầm B2. Khi công nhân Gia cầm đai thép thả xuống thì bị đai thép móc vào áo và té ngã xuống tầng hầm B2 (từ độ cao khoảng 7,5m), công nhân Muội đứng dưới trông thấy liền hô hoán cùng các công nhân gần đó đưa công nhân Gia đi cấp cứu tại bệnh viện Quận 9, sau đó nạn nhân Gia được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức và tử vong tại bệnh viện cùng ngày.     

V. Nguyên nhân gây ra tai nạn lao động:

1. Khu vực mép hố móng (tiếp giáp bãi gia công cốt thép) chưa được rào ngăn chắc chắn xung quanh (công ty có thực hiện căng bằng các dây mềm), công nhân trong quá trình làm việc đã chui qua rào chắn tạm và di chuyển lên trên khung dầm I kim loại để thả các đai thép xuống tầng hầm và bị đai thép móc vào áo té ngã dẫn đến tai nạn tại mục 2.2.1.4 QCVN 18:2014/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng” của Bộ Xây dựng. Vi phạm quy định Điều 115 luật Xây dựng, Điều 34 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ “về quản lý dự án đầu tư xây dựng”.
2. Thực hiện, kiểm tra đánh giá chưa kịp thời, đầy đủ các yếu tố nguy hiểm tại nơi làm việc để xây dựng các biện pháp loại trừ, giảm thiểu các mối nguy hiểm. Vi phạm quy định tại Điều 138 khoản 1 điểm c  Bộ luật Lao động, Điều 18, Điều 72 khoản 2 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

3. Công nhân chưa chấp hành đầy đủ các quy định, nội quy về an toàn lao động tại công trình, đã tự ý chui qua lan can, rào chắn tạm và di chuyển lên trên khung dầm I kim loại để thả các đai thép xuống tầng hầm và bị đai thép móc vào áo té ngã dẫn đến tai nạn. Vi phạm quy định tại Điều 138 khoản 2 điểm a Bộ luật Lao động; Điều 6 khoản 2 điểm a Luật An toàn, vệ sinh lao động.

VI.   Kết luận về vụ tai nạn:

Đoàn Điều tra tai nạn lao động Thành phố Hồ Chí Minh kết luận trường hợp tai nạn làm chết công nhân Phạm Văn Gia là tai nạn lao động.

Đoàn điều tra tai nạn lao động thành phố Hồ Chí Minh kết luận trường hợp tai nạn làm chết công nhân Phạm Văn Gia là tai nạn lao động.

 Công ty TNHH Xây dựng NĐT và T có trách nhiệm bồi thường khoản tiền ít nhất bằng 30 tháng tiền lương (tương đương 234.000.000 đồng) theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 145 Bộ luật Lao động cho gia đình nạn nhân Phạm Văn Gia. 

Đoàn ghi nhận Công ty TNHH Xây dựng NĐT và T và Công ty cổ phần Xây dựng COTECCONS đã bồi thường cho gia đình nạn nhân Phạm Văn Gia số tiền 365.000.000 đồng, tương đương 46,8 tháng tiền lương. Ngoài ra phía chủ đầu tư Công trình xây dựng VinHomes Grand Park đã hỗ trợ thêm cho gia đình nạn nhân 250.000.000 đồng..

VII. ĐỀ XUẤT XỬ LÝ:


- Đoàn điều tra tai nạn lao động Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Xây dựng NĐT và T  về các hành vi vi phạm hành chính sau:
1. Vi phạm các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động, vệ sinh lao động hoặc các tiêu chuẩn về an toàn lao động, vệ sinh lao động đã được công bố áp dụng. Vi phạm quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ. 
2. Không kiểm tra, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc. Vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 16 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ “Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

- Đoàn điều tra tai nạn lao động yêu cầu người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Xây dựng NĐT và T có trách nhiệm giải quyết, bồi thường chế độ tai nạn lao động cho gia đình nạn nhân Phạm Văn Gia theo quy định của pháp luật.
Trên đây là báo cáo kết quả điều tra vụ tai nạn, Chánh Thanh tra Sở kính báo cáo đồng chí Giám đốc Sở xem xét và có ý kiến chỉ đạo để Đoàn điều tra kết thúc điều tra vụ tai nạn lao động nêu trên theo quy định của pháp luật./.
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